П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

От 19.06.2023                                                                                        № 879

г. Приморско-Ахтарск

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Приморско-Ахтарского района к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года № 130-р «О подготовке                    жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной                                сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», в целях                         обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы                  Приморско-Ахтарского района к работе в осенне-зимний период                           2023-2024 годов, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район     п о с т а н о в л я е т:

1.  Образовать районную межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Приморско-Ахтарского района (далее – районная межведомственная комиссия) к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов и утвердить ее состав, согласно приложению.

2. Поручить районной межведомственной комиссии систематически осуществлять контроль и рассматривать на своих заседаниях ход подготовки предприятий и организаций всех форм собственности жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и других объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период                          2023-2024 годов.

3. Рекомендовать главам поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, создания аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) обеспечить создание неснижаемого запаса топлива в объемах не менее месячного потребления для муниципальных отопительных котельных, в срок до 1 сентября 2023 года предоставить в администрацию муниципального   образования Приморско-Ахтарский район сведения о созданных запасах

2

топлива на осенне-зимний период, включая обеспеченность населения;

3) обеспечить своевременную и в полном объеме оплату коммунальных

услуг, предоставляемых муниципальным организациям бюджетной сферы, а также предусмотренный планом капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

4) обеспечить подготовку к отопительному периоду жилых домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением до 1 сентября 2023 года в установленном порядке актов готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов;

5) организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

6) организовать и отработать механизмы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случаях возникновения стихийных бедствий и согласовать их со всеми заинтересованными организациями;

7) проконтролировать выполнение регламентных работ в соответствии с заключенными договорами по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, и при отсутствии таких договоров принять меры к их заключению;

8) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, созданию необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог и тротуаров во время гололеда;

9) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;

10) завершить и представить в районную межведомственную комиссию в срок до 1 сентября 2023 года паспорт готовности поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов для формирования паспорта готовности муниципального образования Приморско-Ахтарский район и отчета в краевую межведомственную комиссию.

4. Управлению образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Ясиновская В.А.), отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Черник Н.В.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов отрасли, создания аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) организовать и отработать механизмы взаимодействия в случаях

3

внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случаях возникновения стихийных бедствий на объектах отрасли;

3) принять необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за энергоносители и воду до начала отопительного периода;

4) завершить подготовку и предоставить паспорт готовности отрасли к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в районную межведомственную комиссию в срок до 1 сентября 2023 года для формирования паспорта готовности муниципального образования Приморско-Ахтарский район и отчета в краевую межведомственную комиссию.

5. Возложить на руководителей отраслей персональную ответственность за подготовку объектов образования и культуры к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

6. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Водоканал» (Уланов Ю.М.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке оборудования объектов к работе в осенне-зимний период, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) принять необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за энергоносители до начала отопительного периода;

3) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в срок до 1 сентября 2024 года.

7.  Рекомендовать АО «Мусороуборочная компания» (Смирнов А.А.):

1) обеспечить подготовку оборудования объектов к работе в осенне-зимний период, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в срок до 1 сентября 2023 года.

8. Рекомендовать филиалу ОАО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» (Гордиенко В.И.), Приморско-Ахтарскому РЭС Тимашевского филиала АО «Кубаньэнерго» (Кушнир М.Г.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для подготовки к работе в осенне-зимний период систем электроснабжения, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в установленные сроки.

9. Рекомендовать филиалу № 17 АО «Газпром Газораспределение Краснодар» (Тыванюк В.В.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для подготовки к работе в осенне-зимний период систем газоснабжения, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) завершить выполнение работ в соответствии с заключенными договорами по техническому обслуживанию систем газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов;

4

3) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в установленные сроки.

10. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Благоустройство» (Штоюнда Ю.М.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов благоустройства и улично-дорожной сети, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, созданию необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог и тротуаров во время гололеда;

3) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в срок до 1 сентября 2023 года.

11. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «АНТ» (Гринев Д.И.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов автодорожной сети, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, созданию необходимых запасов песко-соляной смеси для подсыпки дорог во время гололеда;

3) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023 -2024 годов в установленные сроки.

12. Рекомендовать обществам с ограниченной ответственностью        ООО «РЭПКОМ» (Вакуленко О.С.), ООО «УК «БАЗИС ЮГ»                  (Благодетелева И.А), ИП Бердников Ю.Ф. (Бердников Ю.Ф.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период многоквартирных домов и их инженерных коммуникаций, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) отработать с ресурсоснабжающими организациями механизм взаимодействия в случаях внезапного прекращения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды в многоквартирные дома;

3) принять необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за энергоносители и воду до начала отопительного периода;

4) проводить разъяснительную работу с жителями многоквартирных домов в части необходимости утепления оконных, дверных проемов в квартирах и в подъездах, установки общедомовых приборов учета воды и энергоресурсов;

5) организовать выполнение работ в соответствии с заключенными договорами по техническому обслуживанию и содержания инженерных коммуникаций, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов;

5

6) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в срок до 1 сентября 2023 года.

13. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района «Тепловые сети» (Ковалевский А.А.):

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период систем теплоснабжения, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) принять необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за энергоресурсы и воду до начала отопительного периода;

3) завершить все ремонтные работы, подготовить котельные и тепловые сети к работе в срок до 1 сентября 2023 года.

14. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности:

1) обеспечить целевое использование средств, предназначенных для подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, создание аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2) отработать механизм взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в случаях внезапного прекращения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, в том числе связанных с локализацией последствий стихийных бедствий;

3) принять необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за энергоносители, воду и тепло до начала отопительного периода;

4) завершить выполнение всех работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в срок до 1 сентября 2023 года.

15. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район  Ульчич С.С.

17. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский район	                                                   М.В. Бондаренко

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19.06.2023 № 879 |
| --- | --- |

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Приморско-Ахтарского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| Ульчич Сергей Сергеевич | - | заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Горбунова София Вадимовна | - | заведующий сектором ЖКХ отдела ЖКХ и капитального строительства, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бердников Юрий Федорович | - | руководитель управляющей компании (по согласованию); |
| Благодетелева Инна Александрович | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «УК БАЗИС ЮГ» (по согласованию); |
| Вакуленко Ольга Сергеевна | - | директор ООО «РЭПКОМ» (по согласованию); |
| Гордиенко Василий Иванович | - | директор филиала ОАО «НЭСК-электросети» Приморско-Ахтарскэлектросеть» (по согласованию); |
| Гринев Дмитрий Игоревич | - | директор общества с ограниченной ответственностью «АНТ» (по согласованию); |
| Емельянова Екатерина Александровна | - | глава Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Ковалевский Анатолий Александрович | 2 - | директор МУП «Тепловые сети» (по согласованию); |
| Кузнецов Вадим Валерьевич | - | прокурор Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Кушнир Михаил Григорьевич | - | начальник Приморско-Ахтарского РЭС Тимашевского филиала АО «Кубаньэнерго» (по согласованию); |
| Лоза Василий Анатольевич | - | глава Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Медведева Наталья Николаевна | - | исполняющий обязанности главы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Моршинин Олег Александрович | - | глава Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Нечаев Иван Владимирович | - | глава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Проскура Ольга Николаевна | - | заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район (по согласованию); |
| Розаев Андрей Леонидович | - | глава Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Смирнов Анатолий Александрович | - | начальник АО «Мусороуборочная компания» (по согласованию); |
| Тыванюк Виталий Валериевич | - | руководитель филиала № 17 АО «Газпром Газораспределение Краснодар» (по согласованию); |
| Чернобай Иван Игоревич | - 3 | глава Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Червин Анатолий Николаевич | - | глава Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Штоюнда Юрий Маркович | - | директор МУП «Благоустройство» (по согласованию). |
| Щербина Валентина Юрьевна | - | глава Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (по согласованию); |
| Уланов Юрий Михайлович | - | директор МУП «Водоканал» (по согласованию); |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район                                                                 С.С. Ульчич